Исполнитель: Усоева Алена Сергеевна Группа: 171-332

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2018г.

*Подпись исполнителя*

Куратор: Голубева Ирина Владимировна

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2018г.

*Подпись куратора*

Тема проекта: Сайт с программными модулями «Alice mini-studious»

**РЕЕСТР РИСКОВ**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Описание** | **Вероятность наступления**  (Н – низкая,  С – средняя,  В – высокая) | **Серьезность последствий**  (Н – низкая,  С – средняя,  В – высокая) | **Приоритетность** | **Меры по устранению (снижению) риска** | **Срок завершения** |
| 1 | Болезнь исполнителя | В | Н | 3 | Профилактика  здоровья | 21 мая |
| 2 | Недостаток опыта для реализации проекта | В | В | 9 | Изучение материалов по незнакомым темам. Консультации с куратором и преподавателями. | 1 мая |
| 3 | Отчисление исполнителя | Н | В | 3 | Сдача выполненных заданий в срок | 1 мая |
| 4 | Получение неудовлетворительной оценки на защите курсового проекта | В | В | 9 | Своевременные подготовка документов и разработка сайта. | 21 мая |
| 5 | Потеря собранных данных по тематике проекта | Н | С | 2 | Сохранение копии данных в облачном хранилище, профилактика ПО | 21 мая |
| 6 | Недостаток информации для сайта | С | С | 3 | Изучить как можно больше сайтов в интернете для получения информации | 23 марта |
| 7 | Проблемы с публикацией сайта | С | С | 4 | Публиковать в соответствии с инструкциями | 13 апреля |
| 8 | Смена темы проекта | Н | В | 3 | Продумать тщательно тему в соответствии с требованиями к проекту | 9 марта |
| 9 | Проблема с проработкой интерфейса | В | С | 6 | Изучение дополнительных материалов по разработке интерфейса, анализ аналогов (по похожей тематике) | 6 апреля |
| 10 | Проблемы с разработкой маркетинговой стратегией | В | В | 9 | Изучение материалов по тематике продвижения сайта. Консультации с куратором и преподавателями | 30 апреля |